[181] Prêmio Mario Covas 2009

Roteiro de Apresentação do Relatório Descritivo

Identificação

Título: Regularização da Favela Mário Cardim: redução de perdas e resultados empresariais e sociais

Nome da(s) instituição(ões) envolvida(s): Companhia de Saneamento Básico do  estado de São Paulo - Sabesp

Área de Aplicação: Unidade de Negócio Centro - MC

Nome do responsável pela inscrição e dos integrantes da equipe:

Patrícia de Fátima Goularth

Débora Soares Melato

Oswaldo Hehl Prestes Junior

Alberto Prado Cunha

Luís Rafael Bove

Categoria: Excelência em Gestão Pública

Problema enfrentado ou oportunidade percebida e solução adotada

A ocupação desordenada nas grandes metrópoles brasileiras representa um complexo problema socioambiental que propõe inúmeros desafios para as companhias de saneamento que atuam nestas cidades. As favelas e áreas invadidas em terrenos com problemas de posse (particulares, áreas públicas ou de proteção ambiental) são de difícil regularização.

O abastecimento destas ocupações é feito clandestinamente pelos moradores que furtam água do sistema de abastecimento, gerando perdas de água e de faturamento. O esgotamento é feito a céu aberto trazendo impactos negativos à saúde e ao meio ambiente.

A realidade social instaurada neste contexto composto, na maioria das vezes, por pessoas com índice vulnerabilidade social entre 5 e 6 evidenciam um complexo campo de atuação.

A água furtada não representa um valor econômico no orçamento familiar para os moradores das comunidades de baixa renda que apresentam um consumo desregrado dentro de uma cultura de desperdício. Os vazamentos são comuns devido à precariedade das instalações efetuadas pelos moradores e a falta de manutenção efetiva.

A supressão do abastecimento nestas comunidades gera transtornos ainda maiores que não podem ser ignorados. A água é fator essencial para a sobrevivência humana. As favelas concentram grande número de moradores e principalmente crianças que sofreriam as conseqüências do desabastecimento.

A solução para a problemática exposta depende da atuação multidisciplinar envolvendo diversas áreas da companhia e órgãos externos a fim de mobilizar esforços, talentos e recursos para estabelecer práticas capazes de gerar soluções eficazes.

O presente trabalho apresenta a prática e os resultados da regularização do abastecimento de água e coleta de esgoto em uma favela da região metropolitana de São Paulo. A Favela Mãos Unidas está localizada em uma área central, no bairro da Vl. Mariana há 30 anos em terreno de propriedade do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). É habitada por 328 famílias com aproximadamente 2.000 moradores. O abastecimento de água era irregular e o esgoto lançado no Lago do Ibirapuera. As ligações regulares localizadas na rua principal (DR. Mário Cardim)  abasteciam  as demais famílias da comunidade. Essas ligações eram tarifadas como favela permitindo a cobrança de até 22m3  por economia quando o consumo médio em 2006 era de aproximadamente 43,4  m3. O índice de inadimplência era alto. O desperdício e os constantes vazamentos de água impactavam em perdas significativas para o sistema de abastecimento, situação comum nas favelas das grandes metrópoles.

Os “donos” das ligações vendiam a água que passava por seus hidrômetros por um valor cobrado em taxa fixa, independente do consumo ou da condição socioeconômica da família. Em conseqüência desta prática, a Sabesp faturava menos e os moradores pagavam mais pela água que consumiam irregularmente.

O impacto ambiental gerado pelo esgotamento clandestino dificultava a despoluição do Córrego do Sapateiro, incluído no Programa Córrego Limpo.

Por se tratar de ocupação irregular, foi necessário a elaboração de um TAC (Termo de Ajuste de Conduta), permitindo a execução das redes de abastecimento de água e coleta de esgoto.

Os resultados obtidos contribuíram para a redução de perdas, aumento do faturamento e tiveram uma importância sócio-ambiental considerável para as famílias e para o Córrego do Sapateiro.

Com esta ação pudemos visualizar um caminho para a regularização do abastecimento em áreas de ocupação irregular e mensurar resultados sociais, ambientais e empresariais que apontam para a sustentabilidade.

RESULTADOS

Para se avaliar os ganhos da regularização foram quantificados vários parâmetros, antes (2006) e depois da regularização (novembro/07), em relação a perdas de água, faturamento, volume e meio ambiente, conforme Tabela 1 a seguir.

Além destes parâmetros, também houve uma redução na carga poluidora do Lago do Ibirapuera. A Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) do Córrego do Sapateiro alcançou o valor de 10 mg/L.

Tabela 1: Principais resultados da regularização da Favela Mário Cardim.

| Parâmetros | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Economias (un) | 170 | 306 | 306 |
| Volume Medido (m3) | 7.378 | 3.782 | 3822 |
| Valor Faturado (mensal) | R$ 4.267,80 | R$ 7082,07 | R$6.471,45 |
| Volume médio/ economia (m3) | 43,40 | 15,87 | 12,64 |
| Faturamento médio/economia. | R$ 25,10 | R$ 23,14 | R$21,14 |
| Valor por m3 | R$ 0,57 | R$ 1,87 | R$1,69 |
| Índice de Adimplência (%) | 76% | 85,6% | 97,7% |
| Indicador de Perdas Totais (L/lig x dia) | 824 | 560 | 526 |

### CONCLUSÕES

Ao analisar os resultados obtidos, verificamos que, apesar dos custos e dificuldades, a Regularização da Favela Mário Cardim foi muito positiva, implicando em melhorias nas perdas de água do setor em que está localizada, aumento do faturamento, e melhorias no meio ambiente, com a eliminação do lançamento de esgotos na galeria de águas pluviais.

## Eficiência no uso dos recursos públicos e desburocratização

Em reuniões entre as partes interessadas (Unidade de Negócio Centro – MC, Sehab e INSS) foi consolidado um TAC (Termo de Ajuste de Conduta) que formalizou a autorização para a implantação das redes.

Em setembro de 2007, a Unidade de Negócio Centro (MC) da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP), após obter as devidas autorizações junto à Prefeitura de São Paulo, regularizou o saneamento básico na favela (Figura 2), assentando 397,5 metros de rede de distribuição de água; 307,6 metros de rede coletora de esgotos; eliminando o lançamento de esgotos dessa Favela em galeria de águas pluviais, resultando em 306 ligações de água e esgoto. Foram gastos R$ 15.502,45 com as obras de distribuição de água, R$ 62.265,63 com as obras de coleta de esgotos, totalizando R$ 77.768,08 gastos na regularização da Favela.

O pay back abaixo demonstra o retorno do investimento em aproximadamente três anos

| ITEM | 2006 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Faturamento (R$) Média Mensal | 4.267,80 | 6.471,45 |
| Faturamento (R$) por economia | 25,10 | 21,14 |
| Faturamento (R$) por m3 – média mensal | 0,57 | 1,69 |
| Índice de Adimplência | 76% | 97,70% |
| Perda de água não faturada em (R$) Média Mensal (A) | 3.811,56 | 0 |

Investimento Total (B) = $128.817,00

Investimento Total (B) = $128.817,00

Pay Back Simplificado B/A = 33,8 meses

Gestão de pessoas

É importante destacar a atuação multidisciplinar de várias áreas da MC. Cada área teve um foco de atuação o que proporcionou uma visão e gestão integrada de todo o processo, envolvendo a área Comercial, Operacional, Participação Comunitária e Controle de Perdas.

Os empregados que participaram do projeto, conheceram o processo integralmente proporcionando uma visão clara dos objetivos ambientais, sociais e econômicos.

O Programa de Participação Comunitária atua especificamente em comunidades de baixa renda, com perfil e treinamento adequados, os técnicos são facilitadores e articuladores entre os moradores e a Sabesp.

## Efetividade de resultados

A tabela apresenta um panorama antes e depois da execução das ligações, demonstrando uma redução do consumo e perdas de água.

| # ITEM | 2006 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| N° de Ligações | 25 | 308 |
| Nº de Economias | 170 | 308 |
| Vol. Medido (M3) Média Mensal | 7.378 | 3.822 |
| Vol. Medido (M3) Média Mensal por Resid | 43,4 | 12,4 |
| Vol. Perdido (m3) Média mensal | 5.520 | 0 |

Promoção da transparência e do controle social

A liderança da comunidade foi identificada e envolvida para facilitar o desenvolvimento das obras. A Participação Comunitária, gerentes e técnicos do Escritório Regional e Pólo de Manutenção realizaram reuniões informando e orientando sobre o trabalho a ser executado.

Os moradores receberam orientação individual sobre a instalação dos cavaletes e respectivos locais, identificação das residências. A liderança comunitária indicou as famílias mais carentes que receberam a doação do cavalete.

Todos os moradores foram beneficiados com tarifa social.

Os técnicos comunitários acompanharam as primeiras leituras a fim de diagnosticar possíveis problemas.

Nos casos de alta de consumo, a conta era recolhida, analisada, reformada e reemitida antes de ser entregue ao cliente a fim de evitar o transtorno e má impressão na primeira conta.

Os moradores foram orientados quanto ao uso racional da água com palestras e folhetos informativos.

Os dados obtidos nas primeiras leituras foram acompanhados durante os primeiros meses para verificação do comportamento do consumo, diagnóstico e solução de possíveis problemas.

Os imóveis que tiveram alta de consumo foram vistoriados. Técnicos comunitários e fiscais da Sabesp aplicaram testes de vazamento e reorientaram os clientes. Nestes casos, o consumo foi acompanhado ate atingir parâmetros de consumo compatível com o número de moradores.

Desenvolvimento de parcerias com outras entidades do setor público, social ou privado

As partes interessadas -Unidade de Negócio Centro – MC, Ministério Público e INSS -  consolidaram um TAC (Termo de Ajuste de Conduta) que formalizou a autorização para a implantação das redes.

#### Processo de informações

As informações que subsidiaram o projeto e permitiram sua gestão foram extraídas do CSI – sistema de informações interno da Sabesp e da Intranet – últimos anos de consumo (quantitativas), além da coleta em campo.

A disseminação e integração entre as partes interessadas ocorreram em reuniões entre os departamentos.

Os clientes externos, com a individualização das ligações, tiveram seu nome incluído em conta proporcionando cidadania e inclusão social.

#### Aprendizado organizacional

A metodologia utilizada para gestão dos resultados foi adotada como padrão para a regularização do abastecimento em outras favelas na área de abrangência da MC.

Responsabilidade social

#### Palestras sobre oUso Racional da Água